| Tên Sinh Viên | Nguyễn Trần Bảo Khánh |
| --- | --- |
| MSSV | B24DTCN127 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT3 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý dự án |
| Ngày nộp | 02/12/2025 |

1. Sprint Planning & Product Backlog

1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email, sử dụng các tính năng mang tính cá nhân hóa | Đăng ký tài khoản (Register) | 3 | Cao |
| 2 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản để sử dụng hệ thống và truy cập dữ liệu cá nhân | Đăng nhập tài khoản (Login) | 3 | Cao |
| 3 | Là người dùng, tôi muốn có thể tạo được task trong dự án để cụ thể hóa yêu cầu | Tạo task | 13 | Cao |
| 4 | Là người dùng, tôi muốn có thể sửa task để có thể thay đổi sau khi tạo | Sửa task | 13 | Cao |
| 5 | Là người dùng, tôi muốn có thể quản lý các dự án mà tôi đã tạo để có thể kiểm soát 1 cách dễ dàng | Quản lý task | 8 | Cao |
| 6 | Là người dùng, tôi muốn có thể xóa task để có thể xóa những cái không cần thiết/ nhầm/ sau khi họp và chỉnh sửa | Xóa task | 5 | Cao |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Story 1 | Điều kiện 1: Email không được để trống và phải đúng định dạng |
|  | Điều kiện 2: Email không được phép trùng |
|  | Điều kiện 3: Mật khẩu không được để trống và phải tối thiểu 8 ký tự |
|  | Điều kiện 4: Sau khi đăng ký thành công sẽ chuyển về trang đăng nhập |
|  | Điều kiện 5: Đăng ký xong phải lưu tài khoản về server |
|  | Điều kiện 6:Nếu lỗi sẽ hiển thị thông báo lỗi |
| Story 2 | Điều kiện 1: Email không được để trống và phải đúng định dạng |
|  | Điều kiện 2: Email không được phép trùng |
|  | Điều kiện 3: Mật khẩu không được để trống và phải tối thiểu 8 ký tự |
|  | Điều kiện 4: Sau khi đăng ký thành công sẽ chuyển về dashboard |
|  | Điều kiện 5: Nếu thông tin sai thì báo lỗi |
|  | Điều kiện 6: Hỗ trợ tính năng ghi nhớ đăng nhập |
|  | Điều kiện 7: Hỗ trợ quên mật khẩu |
| Story 3 | Điều kiện 1: Tên task không được để trống |
|  | Điều kiện 2: Task phải thuộc về một dự án có sẵn |
|  | Điều kiện 3: Người dùng phải chọn trạng thái ban đầu (To Do / In Progress / Done) |
|  | Điều kiện 4: Sau khi tạo task thành công, hệ thống hiển thị thông báo thành công |
|  | Điều kiện 5: Task mới phải xuất hiện trong danh sách task của dự án |
|  | Điều kiện 6: Nếu lỗi (thiếu thông tin / server lỗi) thì hiển thị thông báo lỗi |
| Story 4 | Điều kiện 1: Người dùng có thể cập nhật tên task |
|  | Điều kiện 2: Người dùng có thể thay đổi mô tả task |
|  | Điều kiện 3: Hệ thống phải lưu lại thông tin mới sau khi sửa |
|  | Điều kiện 4: Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi |
| Story 5 | Điều kiện 1: Người dùng có thể xem danh sách tất cả dự án |
|  | Điều kiện 2: Người dùng có thể tạo dự án mới (tên + mô tả) |
|  | Điều kiện 3: Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin dự án |
|  | Điều kiện 4: Người dùng có thể xem số lượng task trong từng dự án |
|  | Điều kiện 5: Sau khi tạo/sửa dự án thì dữ liệu phải lưu lên server |
|  | Điều kiện 6: Nếu lỗi khi xử lý dự án thì phải có thông báo lỗi rõ ràng |
| Story 6 | Điều kiện 1: Người dùng có thể chọn task để xóa |
|  | Điều kiện 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa (popup Confirm) |
|  | Điều kiện 3: Nếu người dùng xác nhận, task bị xóa khỏi danh sách |
|  | Điều kiện 4: Dữ liệu xóa phải cập nhật về server |
|  | Điều kiện 5: Nếu lỗi (không tìm thấy task / server lỗi) thì hiển thị thông báo lỗi |
|  | Điều kiện 6: Không cho phép xóa khi task đang được người khác thao tác (nếu có chức năng này) |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh (Task cần phải gắn với Story, người dùng thực hiện và thời gian ước tính) |
| 2 | Code đã được review và merge vào trong nhánh chính (main branch) |
| 3 | Unit test đã được viết và chạy thành công |
| 4 | QA/ Tester đã kiểm thử và chấp nhận Story |
| 5 | Tài liệu (Test case, mô tả chức năng) đã được cập nhật và đúng với phiên bản mới nhất. |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | 5 | Gồm nhiều bước tạo & lưu dữ liệu |
| Story 2 | 3 | Chỉ cần truy xuất dữ liệu và hiển thị; ít logic xử lý. |
| Story 3 | 13 | Ảnh hưởng trực tiếp Kanban Board, phải xử lý phân quyền, cập nhật real-time → phức tạp trung bình. |
| Story 4 | 8 | Cập nhật nhiều trường, xử lý validation và đồng bộ dữ liệu → phức tạp vừa. |
| Story 5 | 8. | Gồm nhiều thao tác: xem, tạo, sửa dự án, load nhiều dữ liệu → phức tạp vừa. |
| Story 6 | 5 | Xác nhận xóa, đồng bộ dữ liệu với server, cập nhật UI → mức phức tạp trung bình. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Thiết kế giao diện form đăng ký. | Dev. | Dùng HTML/CSS xây form Register. |
|  | Validate dữ liệu. | Dev. | Kiểm tra email, mật khẩu, ký tự hợp lệ. |
|  | Viết API đăng ký tài khoản. | Dev. | Xử lý logic lưu database. |
|  | Ghép API vào frontend. | Dev. | Kết nối UI – API. |
|  | Viết Test case đăng ký. | Tester. | Kiểm thử form đăng ký. |
| Story 2 | Giao diện Login | Dev | Tạo form Login |
|  | Viết API Login | Dev | Kiểm tra email/mật khẩu, trả token |
|  | Ghép API vào UI | Dev. | Kết nối form với API. |
|  | Test Case đăng nhập | Tester. | Kiểm thử đăng nhập đúng/sai |
| Story 3 | UI tạo Task | Dev | Form tạo task: tên, mô tả, trạng thái. |
|  | API tạo Task | Dev. | Lưu task vào server. |
|  | Đồng bộ Kanban | Dev. | Hiện task mới trong danh sách. |
|  | Test Case | Tester. | Kiểm thử tạo mới task |
| Story 4 | Giao diện chỉnh sửa | Dev. | UI popup/modal sửa task. |
|  | API cập nhật task | Dev. | Cập nhật thông tin task vào server |
|  | Test Case | Tester. | Kiểm thử sửa task |
| Story 5 | Giao diện danh sách dự án | Dev. | Hiển thị tất cả dự án |
|  | Tạo + sửa dự án | Dev. | API + UI cho create/edit project |
|  | Test Case | Tester | Kiểm thử các thao tác dự án |
| Story 6 | Hiển thị popup Confirm | Dev. | Xác nhận trước khi xóa. |
|  | API xóa Task | Dev | Gửi yêu cầu xóa lên server |
|  | Cập nhật UI | Dev. | Xóa task khỏi danh sách trong Kanban |
|  | Test Case | Tester | Kiểm thử xóa task. |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 |  |  |  |  | ✅ |
| Story 2 |  |  |  | ✅ |  |
| Story 3 |  | ✅ |  |  |  |
| Story 4 |  | ✅ |  |  |  |
| Story 5 |  |  | ✅ |  |  |
| Story 6 | ✅ |  |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | Medium | Form có nhiều trường → dễ nhập sai. Cần validate email, mật khẩu, kiểm tra email trùng. |
| Story 2 | Low | Phụ thuộc API hoặc server phản hồi chậm |
| Story 3 | High | Đây là chức năng quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ luồng làm việc, Kanban board và tiến độ Sprint |
| Story 4 | Medium | Cập nhật sai sẽ gây nhầm lẫn hoặc sai trạng thái task |
| Story 5 | High | Ảnh hưởng tới cấu trúc toàn hệ thống và các task bên trong dự án |
| Story 6 | Low | Sai sót có thể mất dữ liệu nhưng thường có p |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | ❌ |  |  |  | Để sử dụng được hệ thống thì bắt buộc cần phải có chức năng đăng ký tài khoản |
| Story 2 |  |  |  | ❌ |  |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 |  |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

Hình ảnh cụ thể

| Ngày | Số task dự kiến còn lại | Số task thực tế còn lại |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 10 | 10 |
| Ngày 2 | 9 | 8 |
| Ngày 3 | 8 | 7 |
| Ngày 4 | 6 | 6 |
| Ngày 5 | 4 | 5 |
| Ngày 6 | 2 | 3 |
| Ngày 7 | 0 | 1 |

Giải Thích: vì những ngày đầu tâm lý dev còn ổn, từ ngày thứ 3 trở đi các nhân viên xuất hiện tình trạng bất ổn, đổ lỗi, cãi nhau.

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 |  |  |  |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

7.3 Bài học kinh nghiệm