| Tên Sinh Viên | Nguyễn Trần Bảo Khánh |
| --- | --- |
| MSSV | B24DTCN127 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT3 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý dự án |
| Ngày nộp | 02/12/2025 |

1. Sprint Planning & Product Backlog

Sprint Goal

Sprint Goal: Hoàn thiện các chức năng cốt lõi phục vụ việc theo dõi và quản lý tiến độ dự án, đảm bảo đội ngũ có thể tạo dự án, quản lý task, cập nhật trạng thái và theo dõi tiến độ Sprint thông qua Burndown Chart.

1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Là quản lý dự án, tôi muốn tạo project | Tạo dự án mới | 5 | High |
| 2 | Là thành viên, tôi muốn xem task | Xem danh sách task | 3 | High |
| 3 | Là dev, tôi muốn cập nhật trạng thái task | Thay đổi trạng thái | 3 | Medium |
| 4 | Là tester, tôi muốn thêm comment | Bình luận vào task | 2 | Medium |
| 5 | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo Sprint | Xem tiến độ | 8 | High |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Story 1 – Tạo Project | Điều kiện 1: Hệ thống cho phép nhập tên dự án |
|  | Điều kiện 2: Nhấn Create → dự án được lưu |
|  | Điều kiện 3: Project mới xuất hiện trong danh sách |
| Story 2 – Xem danh sách Task | Điều kiện 1: Hệ thống hiển thị tất cả task thuộc project |
|  | Điều kiện 2: Danh sách task hiển thị tên, trạng thái, người thực hiện |
|  | Điều kiện 3: Nếu không có task → hiển thị thông báo “Không có task”; phân trang khi cần |
| Story 3 – Cập nhật trạng thái Task | Điều kiện 1: Người dùng có thể chọn trạng thái: Todo → In Progress → Review → Done |
|  | Điều kiện 2: Chỉ người được assign mới có quyền đổi trạng thái |
|  | Điều kiện 3: Cập nhật được lưu vào CSDL và Kanban tự động cập nhật; báo lỗi khi thất bại |
| Story 4 – Thêm Comment vào Task | Điều kiện 1: Người dùng có thể nhập comment không được để trống. |
|  | Điều kiện 2: Comment được lưu vào CSDL với thời gian và người comment. |
|  | Điều kiện 3: Comment hiển thị theo thứ tự thời gian gần nhất → xa nhất. |
| Story 5 – Xem báo cáo Sprint | Điều kiện 1: Hệ thống lấy dữ liệu số task theo từng ngày của Sprint. |
|  | Điều kiện 2: Vẽ biểu đồ Burndown Chart đúng theo số liệu thực tế. |
|  | Điều kiện 3: Hiển thị số task đã hoàn thành, còn lại, đang bị chậm. |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Tính năng chạy đúng AC |
| 2 | Không lỗi UI/UX cơ bản |
| 3 | Đã review & merge |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Story 1 – Tạo Project | 5 | Gồm nhiều bước tạo & lưu dữ liệu |
| Story 2 – Xem Task | 3 | Chỉ cần truy xuất dữ liệu và hiển thị; ít logic xử lý. |
| Story 3 – Cập nhật trạng thái Task | 5 | Ảnh hưởng trực tiếp Kanban Board, phải xử lý phân quyền, cập nhật real-time → phức tạp trung bình. |
| Story 4 – Thêm Comment | 2 | Chỉ nhập liệu + lưu DB, không nhiều logic |
| Story 5 – Xem báo cáo Sprint | 8 | Xử lý dữ liệu + tạo biểu đồ + tính toán tiến độ |

2. Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1 – Tạo Project | Tạo UI form | Dev | Tạo giao diện nhập thông tin dự án |
|  | Xử lý lưu DB | Dev | API + Database |
|  | Test chức năng | Tester | Kiểm thử toàn bộ quy trình |
| Story 2 – Xem danh sách Task | Tạo API lấy danh sách task | Dev | API trả về danh sách task theo project |
|  | Render UI danh sách task | Dev | Hiển thị task theo trạng thái |
|  | Test UI & API | Tester | Kiểm thử giao diện & độ chính xác dữ liệu |
| Story 3 – Cập nhật trạng thái Task | Tạo API cập nhật trạng thái | Dev | Chuyển Todo → In Progress → Review → Done |
|  | Thêm logic phân quyền | Dev | Chỉ thành viên được assign mới có quyền đổi trạng thái |
|  | Test chuyển trạng thái & đồng bộ Kanban | Tester | Kiểm tra thay đổi cập nhật realtime trên board |
| Story 4 – Thêm Comment vào Task | Tạo UI nhập comment | Dev | Form nhập comment, hiển thị comment theo thời gian |
|  | API thêm comment vào DB | Dev | Lưu bình luận mới vào database |
|  | Kiểm thử chức năng comment | Tester | Test thêm, load lại, lỗi rỗng, comment dài |
| Story 5 – Xem báo cáo Sprint | API lấy dữ liệu Sprint Report | Dev | Lấy số task hoàn thành, còn lại, tiến độ |
|  | UI hiển thị biểu đồ & số liệu | Dev | Vẽ Burndown chart + bảng thống kê |
|  | Kiểm thử báo cáo Sprint | Tester | Kiểm tra dữ liệu chart đúng, hiển thị chính xác |

2.2 Kanban Board

2.2.1 Kanban Board  Minh họa

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | X |  |  |  |  |
| Story 2 | X |  |  |  |  |
| Story 3 | X |  |  |  |  |
| Story 4 | X |  |  |  |  |
| Story 5 | X |  |  |  |  |

2.2.2 Kanban Board

Ngày 1

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Create Project | US01-T1: UI Form | US01-T1: UI Form |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 | Due: D1 |  |  |  |
|  | US01-T2: Save DB |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| US02 – View Task List | US02-T1: API Get Tasks | US02-T1: API Get Tasks |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 | Due: D1 |  |  |  |
|  | US02-T2: Render UI |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| US03 – Update Status | US03-T1: API Update | US03-T1: API Update |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 | Due: D1 |  |  |  |
|  | US03-T2: Permission Logic |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| US04 – Add Comment | US04-T1: UI Comment | US04-T1: UI Comment |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 | Due: D1 |  |  |  |
|  | US04-T2: API Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| US05 – Sprint Report | US05-T1: API Report | US05-T1: API Report |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 | Due: D1 |  |  |  |
|  | US05-T2: UI Chart |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

Ngày 2

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Create Project |  | US01-T1: UI Form |  |  |  |
|  | US01-T2: Save DB |  |  |  |  |
| US02 – View Task List |  | US02-T1: API Get Tasks |  |  |  |
|  | US02-T2: Render UI |  |  |  |  |
| US03 – Update Status |  | US03-T1: API Update |  |  |  |
|  | US03-T2: Permission Logic |  |  |  |  |
| US04 – Add Comment |  | US04-T1: UI Comment |  |  |  |
|  | US04-T2: API Comment |  |  |  |  |
| US05 – Sprint Report |  | US05-T1: API Report |  |  |  |
|  | US05-T2: UI Chart |  |  |  |  |

Ngày 3

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Create Project |  |  |  | US01-T1: UI Form |  |
|  |  | US01-T2: Save DB |  |  |  |
| US02 – View Task List |  |  |  | US02-T1: API Get Tasks |  |
|  |  | US02-T2: Render UI |  |  |  |
| US03 – Update Status |  |  |  | US03-T1: API Update |  |
|  |  | US03-T2: Permission Logic |  |  |  |
| US04 – Add Comment |  |  |  | US04-T1: UI Comment |  |
|  |  | US04-T2: API Comment |  |  |  |
| US05 – Sprint Report |  | US05-T1: API Report |  |  |  |
|  | US05-T2: UI Chart |  |  |  |  |

Ngày 4

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Create Project |  |  |  |  | US01-T1: UI Form US01-T2: Save DB |
| US02 – View Task List |  |  |  |  | US02-T1: API Get Tasks US02-T2: Render UI |
| US03 – Update Status |  |  |  | US03-T1: API Update |  |
|  |  | US03-T2: Permission Logic |  |  |  |
| US04 – Add Comment |  |  |  | US04-T1: UI Comment |  |
|  |  | US04-T2: API Comment |  |  |  |
| US05 – Sprint Report |  | US05-T1: API Report |  |  |  |
|  | US05-T2: UI Chart |  |  |  |  |

Ngày 5

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Create Project |  |  |  |  | US01-T1: UI Form US01-T2: Save DB |
| US02 – View Task List |  |  |  |  | US02-T1: API Get Tasks US02-T2: Render UI |
| US03 – Update Status |  |  |  | US03-T1: API Update US03-T2: Permission Logic |  |
| US04 – Add Comment |  |  |  | US04-T1: UI Comment US04-T2: API Comment |  |
| US05 – Sprint Report |  | US05-T1: API Report |  |  |  |
|  | US05-T2: UI Chart |  |  |  |  |
| Bug | B01:Logic Error(New) |  |  |  |  |

Ngày 6

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Create Project |  |  |  |  | US01-T1: UI Form US01-T2: Save DB |
| US02 – View Task List |  |  |  |  | US02-T1: API Get Tasks US02-T2: Render UI |
| US03 – Update Status |  |  |  |  | US03-T1: API Update US03-T2: Permission Logic |
| US04 – Add Comment |  |  |  |  | US04-T1: UI Comment US04-T2: API Comment |
| US05 – Sprint Report |  |  |  | US05-T1: API Report US05-T2: UI Chart |  |
|  |  | US05- B01:Logic Error(Fix) |  |  |  |
| Bug |  | B01:Logic Error(New) |  |  |  |

Ngày 7

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Create Project |  |  |  |  | US01-T1: UI Form US01-T2: Save DB |
| US02 – View Task List |  |  |  |  | US02-T1: API Get Tasks US02-T2: Render UI |
| US03 – Update Status |  |  |  |  | US03-T1: API Update US03-T2: Permission Logic |
| US04 – Add Comment |  |  |  |  | US04-T1: UI Comment US04-T2: API Comment |
| US05 – Sprint Report |  |  |  | US05-T1: API Report |  |
|  |  | US05-T2: UI Chart |  |  |  |
|  |  | US05- B01:Logic Error(Fix) |  |  |  |
| Bug |  |  |  | B01:Logic Error(New) |  |

Ngày 8:Done

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Create Project |  |  |  |  | US01-T1: UI Form US01-T2: Save DB |
| US02 – View Task List |  |  |  |  | US02-T1: API Get Tasks US02-T2: Render UI |
| US03 – Update Status |  |  |  |  | US03-T1: API Update US03-T2: Permission Logic |
| US04 – Add Comment |  |  |  |  | US04-T1: UI Comment US04-T2: API Comment |
| US05 – Sprint Report |  |  |  |  | US05-T1: API Report US05-T2: UI Chart |
| Bug |  |  |  |  | B01:Logic Error(New) |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1: Tạo Project | Medium | Form có nhiều trường → dễ nhập sai, cần validate kỹ |
| Story 2: Xem danh sách Task | Low | Phụ thuộc API hoặc server phản hồi chậm |
| Story 3: Cập nhật trạng thái Task | High | Đây là chức năng quan trọng, sai là ảnh hưởng toàn bộ Sprint |
| Story 4: Thêm comment vào Task | Low | Lỗi nhỏ, ít ảnh hưởng tiến độ |
| Story 5: Xem báo cáo Sprint | High | Lỗi nghiêm trọng vì ảnh hưởng đánh giá kết quả Sprint |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 – Tạo Project | X |  |  |  | Chức năng nền tảng để tạo workspace |
| Story 2 – Xem danh sách Task | X |  |  |  | Là tính năng cốt lõi của dự án |
| Story 3 – Cập nhật trạng thái Task | X |  |  |  | Ảnh hưởng toàn bộ Kanban + Sprint |
| Story 4 – Thêm Comment |  | X |  |  | Không bắt buộc nhưng nên có trong teamwork |
| Story 5 – Xem báo cáo Sprint | X |  |  |  | Thuộc Sprint Goal: theo dõi tiến độ |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Story 1 – Tạo Project

- User nhập tên → click Create

- Hệ thống validate dữ liệu

- Lưu database → reload danh sách → hiển thị project mới

Story 2 – Xem danh sách Task

- Gọi API lấy task theo ProjectID

- Render UI chia theo trạng thái

- Nếu không có task → hiện “Không có task”

- Phân trang nếu >10 task

Story 3 – Cập nhật trạng thái

- Người được assign click chuyển trạng thái

- Hệ thống kiểm tra quyền

- Lưu DB → cập nhật Kanban realtime

- Nếu lỗi → popup “Cập nhật thất bại”

Story 4 – Thêm Comment

- Nhập comment → bấm Add

- Validate: không rỗng

- Lưu DB (kèm thời gian)

- Reload comment theo thứ tự mới → cũ

Story 5 – Sprint Report

- Lấy dữ liệu số task theo ngày

- Tính tổng task còn lại → vẽ Burndown

- Nếu có task Done → giảm số lượng ngay

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới 
Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Tạo Project | Tên project hợp lệ: “Project A” | Nhấn Create | Project được lưu và xuất hiện trong danh sách dự án |
| TC02 – Tạo Project (rỗng) | Tên project = “” | Nhấn Create | Hiển thị lỗi: “Tên project không được để trống” |
| TC03 – Xem danh sách Task | Project ID = 1 | Truy cập trang Task List | Hiển thị đầy đủ các task + phân trang |
| TC04 – Cập nhật trạng thái | Task ID=5, user được assign | Chuyển Todo → In Progress | Trạng thái task cập nhật và hiển thị đúng trên Kanban |
| TC05 – Cập nhật trạng thái sai quyền | Task ID=5, user không được assign | Thử đổi trạng thái | Cảnh báo lỗi: “Bạn không có quyền thay đổi trạng thái” |
| TC06 – Thêm comment | “Comment test" | Nhấn Add Comment | Comment hiển thị đúng timestamp và user |
| TC07 – Burndown Chart | Dữ liệu ngày 1–7 | Truy cập Sprint Report | Biểu đồ Burndown hiển thị đúng số task mỗi ngày |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Lỗi logic cập nhật trạng thái task: Task chuyển sang “Done” nhưng Burndown Chart không giảm | High | 1. Tạo 1 task mới. 2. Chuyển trạng thái từ In Progress → Review → Done. 3. Vào trang Sprint Report kiểm tra Burndown Chart. 4. Fix bằng cách cập nhật lại hàm tính tổng số task còn lại → ép đồng bộ giá trị khi trạng thái task thay đổi. | Đã fix. Burndown Chart cập nhật đúng theo trạng thái mới. |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

Hình ảnh cụ thể

| Ngày | Số task dự kiến còn lại | Số task thực tế còn lại |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 10 | 10 |
| Ngày 2 | 9 | 8 |
| Ngày 3 | 8 | 7 |
| Ngày 4 | 6 | 6 |
| Ngày 5 | 4 | 5 |
| Ngày 6 | 2 | 3 |
| Ngày 7 | 0 | 1 |

| Ngày | Dự kiến còn lại | Thực tế còn lại | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 10 | 10 | Đúng kế hoạch, chưa bắt đầu task nào |
| Ngày 2 | 9 | 8 | Làm nhanh hơn dự kiến 1 task |
| Ngày 3 | 8 | 7 | Vẫn đúng tiến độ, team làm ổn định |
| Ngày 4 | 6 | 6 | Khớp kế hoạch, không phát sinh |
| Ngày 5 | 4 | 5 | Phát sinh bug → số task thực tế cao hơn dự kiến |
| Ngày 6 | 2 | 3 | Chậm 1 task do dev đang fix lỗi |
| Ngày 7 | 0 | 1 | Còn 1 task chưa hoàn thành Sprint |

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 | Hoàn thiện UI Form tạo Project; Test API Task List | Tiếp tục xử lý cập nhật trạng thái Task + viết báo cáo Burndown | API cập nhật trạng thái đôi lúc phản hồi chậm; dữ liệu chart chưa đồng bộ |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tạo Project - Xem danh sách Task - Cập nhật trạng thái Task -Thêm comment - Gần hoàn thành Sprint Report | - UI/UX đầy đủ và đã test - API danh sách task chạy đúng - Trạng thái task đồng bộ Kanban - Comment hoạt động, lưu DB đúng - Burndown biểu diễn gần chính xác | -Fix lỗi logic Burndown Chart (ngoài phạm vi dự kiến ban đầu) | Burndown Chart cho thấy: – Ngày 5, 6 tiến độ chậm do bug – Tồn 1 task chưa xong ngày 7 |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Team phối hợp tốt, giao tiếp rõ ràng mỗi buổi Daily Scrum. Phần lớn các User Stories hoàn thành theo đúng dự kiến. Burndown Chart phản ánh tiến độ rõ ràng, giúp team điều chỉnh kịp thời. Khi phát sinh bug, team xử lý nhanh và hỗ trợ nhau tốt. | Một số thành viên update trạng thái task trên Kanban không kịp thời → gây lệch tiến độ trong theo dõi. Sprint phát sinh 1 lỗi logic khá nghiêm trọng, ảnh hưởng báo cáo. Một số task không estimate chính xác → dẫn đến thiếu thời gian ở ngày cuối. | Sprint còn 1 task chưa hoàn thành vào ngày 7. Chưa có tài liệu test chi tiết → khó tái hiện lỗi hơn. Việc chia nhỏ user story thành task chưa tối ưu, một số task vẫn quá lớn. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Cập nhật Kanban thường xuyên hơn

- Quy định rõ: mỗi thành viên phải update task ngay khi bắt đầu và kết thúc công việc.

- Estimate kỹ hơn với Planning Poker

- Thảo luận sâu hơn trước khi chốt Story Point để tránh thiếu thời gian.

- Bổ sung tài liệu Test Case đầy đủ

- Ghi rõ Input – Steps – Expected Result để tiết kiệm thời gian fix bug.

- Chia nhỏ task hợp lý

- Không để task kéo dài quá 1 ngày → giúp sprint ổn định hơn.

- Họp review ngắn sau mỗi ngày

- Nhằm phát hiện sớm vấn đề thay vì để dồn vào ngày cuối.

7.3 Bài học kinh nghiệm

Luôn cập nhật trạng thái công việc kịp thời để Scrum Master theo dõi chính xác.

Chất lượng task nhỏ giúp tiến độ ổn định hơn so với task quá lớn.

Nên kiểm thử ngay sau mỗi lần hoàn thành chức năng để giảm tích bug.

Phối hợp giữa dev – tester cần chặt chẽ hơn để giảm lỗi logic nghiệp vụ.

Tránh để ngày cuối quá tải → cần duy trì tốc độ đều từ ngày 1 đến ngày 7.