| Tên Sinh Viên | Nguyễn Trần Bảo Khánh |
| --- | --- |
| MSSV | B24DTCN127 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT3 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý dự án |
| Ngày nộp | 02/12/2025 |

## 1. Sprint Planning & Product Backlog

Sprint Goal

Sprint Goal: Hoàn thiện các chức năng cốt lõi phục vụ việc theo dõi và quản lý tiến độ dự án, đảm bảo đội ngũ có thể tạo dự án, quản lý task, cập nhật trạng thái và theo dõi tiến độ Sprint thông qua Burndown Chart.

### 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email, sử dụng các tính năng mang tính cá nhân hóa | Đăng ký tài khoản (Register) | 3 | Cao |
| 2 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản để sử dụng hệ thống và truy cập dữ liệu cá nhân | Đăng nhập tài khoản (Login) | 3 | Cao |
| 3 | Là người dùng, tôi muốn có thể sử dụng task 1 cách linh hoạt | Tạo, sửa , xóa task | 13 | Cao |
| 4 | Là người dùng, tôi muốn có thể quản lý các dự án mà tôi đã tạo để có thể kiểm soát 1 cách dễ dàng | Quản lý task | 8 | Thấp |
| 5 | Là người dùng, tôi muốn bình luận trên mỗi task để trao đổi với thành viên khác.. | Bình luận task | 5 | Trung bình. |
| 6 | Là người dùng, tôi muốn gắn tag cho task để phân loại công việc (ví dụ: Bug, Feature, Urgent). | Gắn tag / phân loại task | 5 | Trung bình. |
| 7 | Là người dùng, tôi muốn đính kèm file vào task (ảnh, PDF, tài liệu) để thuận tiện trao đổi. | Đính kèm file vào task | 8 | Cao. |

### 1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Story 1 | AC1: Email không được để trống và phải đúng định dạng, không được phép trùng |
|  | AC2: Mật khẩu không được để trống và phải tối thiểu 8 ký tự |
|  | AC3: Sau khi đăng ký thành công sẽ chuyển về trang đăng nhập |
|  | AC4: Đăng ký xong phải lưu tài khoản về server |
|  | AC5:Nếu lỗi sẽ hiển thị thông báo lỗi |
| Story 2 | AC1: Email không được để trống và phải đúng định dạng, |
|  | AC2: Mật khẩu không được để trống và phải tối thiểu 8 ký tự |
|  | AC3: Sau khi đăng ký thành công sẽ chuyển về dashboard |
|  | AC4: Nếu thông tin sai thì báo lỗi |
|  | AC5: Hỗ trợ tính năng ghi nhớ đăng nhập |
|  | AC6: Hỗ trợ quên mật khẩu |
| Story 3 | AC1: Tên task không được để trống |
|  | AC2: Có thể thêm mô tả, deadline, người phụ trách |
|  | AC3: Khi bấm “Tạo”, task mới phải xuất hiện trong danh sách |
|  | AC4: Khi sửa task, thông tin sau khi cập nhật phải được lưu lại và hiển thị đúng |
|  | AC5: Khi xoá task, hiển thị popup xác nhận |
|  | AC6: Sau khi xoá, task biến mất khỏi danh sách và được cập nhật trong server. |
| Story 4 | AC1: Người dùng xem danh sách toàn bộ dự án họ sở hữu |
|  | AC2: Có thể tạo dự án mới |
|  | AC3: Có thể sửa tên dự án và mô tả |
|  | AC4: Có thể xoá dự án nếu dự án không bị khoá hoặc gán quyền hạn. |
|  | AC5: Sau thao tác thêm/sửa/xoá, danh sách dự án phải cập nhật ngay |
|  | AC6: Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng khi thao tác thất bại |
| Story 5 | AC1: Người dùng có thể nhập nội dung bình luận |
|  | AC2: Bình luận mới phải hiển thị ngay dưới task |
|  | AC3: Hệ thống hiển thị avatar + tên người bình luận |
|  | AC4: Bình luận được lưu vào server |
|  | AC5: Người dùng có thể xoá bình luận của chính họ |
|  | AC6: Không cho phép bình luận chứa ký tự cấm / nội dung rác |
| Story 6 | AC1: Người dùng có thể chọn 1 hoặc nhiều tag có sẵn |
|  | AC2: Tag phải hiển thị trực tiếp trên task dưới dạng badge |
|  | AC3: Có thể thay đổi tag bất cứ lúc nào |
|  | AC4: Khi lưu tag, dữ liệu được cập nhật lên server |
|  | AC5: Hệ thống không cho phép nhập tag trống hoặc tag trùng tên |
|  | AC6: Không cho phép xóa khi task đang được người khác thao tác (nếu có chức năng này) |
| Story 7 | AC1: Người dùng có thể upload file |
|  | AC2: Kích thước file tối đa theo quy định |
|  | AC3: File sau khi upload phải hiển thị dưới task dưới dạng danh sách file |
|  | AC4: Có thể xoá file đã đính kèm |
|  | AC6: Nếu upload lỗi → hiển thị thông báo rõ ràng |

### 1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | User Story phải có đầy đủ Task và được cập nhật trong Product Backlog |
| 2 | Tất cả chức năng phải được thiết kế UI đầy đủ và thống nhất. |
| 3 | Code hoàn thành, không còn lỗi cú pháp |
| 4 | QA/ Tester đã kiểm thử và chấp nhận Story |
| 5 | Tất cả API phải phản hồi đúng dữ liệu, không lỗi kết nối. |
| 6 | Kết quả kiểm thử không phát sinh bug "High" hoặc "Critical". |
| 7 | Code đã được review bởi ít nhất 1 dev khác và merge vào nhánh main. |
| 8 | UI – API đã được ghép nối hoàn chỉnh, không lỗi giao diện hoặc vỡ layout. |
| 9 | Tất cả dữ liệu sau khi thao tác (tạo, sửa, xóa) phải được lưu lên server |
| 10 | Chức năng phải được demo thành công trong Sprint Review. |
| 11 | PO,Scrum Master đồng ý User Story |

### 1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | 5 | Gồm bước tạo & lưu dữ liệu |
| Story 2 | 3 | Chỉ cần truy xuất dữ liệu và hiển thị; ít logic xử lý. |
| Story 3 | 13 | Nhiều quy trình: tạo, sửa, xóa, xử lý popup ,… có độ phức tạp cao nhất trong project |
| Story 4 | 8 | Bao gồm CRUD dự án, quản lý số lượng task theo dự án và cập nhật dữ liệu → phức tạp vừa |
| Story 5 | 5. | Thêm mới bình luận, hiển thị danh sách bình luận, lưu server, xử lý thời gian → phức tạp trung bình. |
| Story 6 | 3 | Tính năng nhẹ, chỉ chọn tag và cập nhật task → độ phức tạp thấp |
| Story 7 | 8 | Phải xử lý upload file, kiểm tra định dạng, dung lượng, hiển thị preview → logic tương đối phức tạp |

## 2.  Kanban Board

### 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| ST01 – Đăng ký tài khoản | ST01-T1 | Dev/Tester | Tạo API đăng ký, validate email & mật khẩu |
|  | ST01-T2 | Dev/Tester | Tạo giao diện đăng ký + kết nối API |
|  | ST01-T3 | Dev/Tester | Viết test chức năng đăng ký |
| ST02 – Đăng nhập tài khoản | ST02-T1 | Dev/Tester | Tạo API đăng nhập, sinh JWT token |
|  | ST02-T2 | Dev/Tester | Tạo UI đăng nhập + xử lý lỗi |
|  | ST02-T3 | Dev/Tester | Xử lý lưu token & test đăng nhập |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1 | Dev/Tester | API tạo, sửa, xóa, lấy danh sách task |
|  | ST03-T2 | Dev/Tester | UI tạo/sửa/xóa task |
|  | ST03-T3 | Dev/Tester | Test CRUD task |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1 | Dev/Tester | API tạo, cập nhật, xóa dự án |
|  | ST04-T2 | Dev/Tester | UI quản lý dự án (list, edit, delete) |
|  | ST04-T3 | Dev/Tester | Test chức năng quản lý dự án |
| ST05 – Bình luận task | ST05-T1 | Dev/Tester | API thêm/sửa/xóa bình luận |
|  | ST05-T2 | Dev/Tester | UI hiển thị & nhập bình luận |
|  | ST05-T3 | Dev/Tester | Test bình luận task |
| ST06 – Gắn tag cho task | ST06-T1 | Dev/Tester | API tạo tag & gắn vào task |
|  | ST06-T2 | Dev/Tester | UI chọn tag khi chỉnh sửa task |
|  | ST06-T3 | Dev/Tester | Test chức năng gắn tag |
| ST07 – Đính kèm file | ST07-T1 | Dev/Tester | API upload file (ảnh, pdf...) |
|  | ST07-T2 | Dev/Tester | UI upload & xem file đính kèm |
|  | ST07-T3 | Dev/Tester | Test upload & hiển thị file |

### 2.2 Kanban Board

Day 1:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 – Register (Đăng ký) | ST01-T1: API Register | ST01-T1: API Register |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T2: UI Register | ST01-T2: UI Register |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T3: Test Register |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST02 – Login (Đăng nhập) | ST02-T1: API Login | ST02-T1: API Login |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T2: UI Login | ST02-T2: UI Login |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T3: Token Handling & Test |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T2: UI CRUD Task |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T3: Test CRUD |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1: API Project |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T2: UI Project List |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T3: Test Project |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST05 – Bình luận Task | ST05-T1: API Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T2: UI Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T3: Test Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST06 – Gắn tag Task | ST06-T1: API Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T2: UI Tag Selector |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T3: Test Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST07 – Đính kèm File | ST07-T1: API Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T2: UI Upload & Preview |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T3: Test Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

D2

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 – Register (Đăng ký) | ST01-T1: API Register |  |  | ST01-T1: API Register |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T2: UI Register |  |  | ST01-T2: UI Register |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T3: Test Register | ST01-T3: Test Register |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST02 – Login (Đăng nhập) | ST02-T1: API Login |  |  | ST02-T1: API Login |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T2: UI Login |  |  | ST02-T2: UI Login |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T3: Token Handling & Test | ST02-T3: Token Handling & Test |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T2: UI CRUD Task | ST03-T2: UI CRUD Task |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T3: Test CRUD |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1: API Project |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T2: UI Project List |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T3: Test Project |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST05 – Bình luận Task | ST05-T1: API Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T2: UI Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T3: Test Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST06 – Gắn tag Task | ST06-T1: API Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T2: UI Tag Selector |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T3: Test Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST07 – Đính kèm File | ST07-T1: API Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T2: UI Upload & Preview |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T3: Test Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

A

D3

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 – Register (Đăng ký) | ST01-T1: API Register |  |  |  | ST01-T1: API Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T2: UI Register |  |  |  | ST01-T2: UI Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T3: Test Register |  |  |  | ST01-T3: Test Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST02 – Login (Đăng nhập) | ST02-T1: API Login |  |  |  | ST02-T1: API Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T2: UI Login |  |  |  | ST02-T2: UI Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T3: Token Handling & Test |  |  |  | ST02-T3: Token Handling & Test |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T2: UI CRUD Task | ST03-T2: UI CRUD Task |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T3: Test CRUD |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1: API Project | ST04-T1: API Project |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T2: UI Project List | ST04-T2: UI Project List |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T3: Test Project |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST05 – Bình luận Task | ST05-T1: API Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T2: UI Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T3: Test Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST06 – Gắn tag Task | ST06-T1: API Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T2: UI Tag Selector |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T3: Test Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST07 – Đính kèm File | ST07-T1: API Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T2: UI Upload & Preview |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T3: Test Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

D4

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 – Register (Đăng ký) | ST01-T1: API Register |  |  |  | ST01-T1: API Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T2: UI Register |  |  |  | ST01-T2: UI Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T3: Test Register |  |  |  | ST01-T3: Test Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST02 – Login (Đăng nhập) | ST02-T1: API Login |  |  |  | ST02-T1: API Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T2: UI Login |  |  |  | ST02-T2: UI Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T3: Token Handling & Test |  |  |  | ST02-T3: Token Handling & Test |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task |  | ST03-T1: API CRUD Task |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T2: UI CRUD Task |  |  | ST03-T2: UI CRUD Task |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T3: Test CRUD | ST03-T3: Test CRUD |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1: API Project |  |  | ST04-T1: API Project |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T2: UI Project List | ST04-T2: UI Project List |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T3: Test Project | ST04-T3: Test Project |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST05 – Bình luận Task | ST05-T1: API Comment | ST05-T1: API Comment |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T2: UI Comment | ST05-T2: UI Comment |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T3: Test Comment |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST06 – Gắn tag Task | ST06-T1: API Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T2: UI Tag Selector |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T3: Test Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST07 – Đính kèm File | ST07-T1: API Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T2: UI Upload & Preview |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T3: Test Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

D5

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| ST01 – Register (Đăng ký) | ST01-T1: API Register |  |  |  | ST01-T1: API Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T2: UI Register |  |  |  | ST01-T2: UI Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T3: Test Register |  |  |  | ST01-T3: Test Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST02 – Login (Đăng nhập) | ST02-T1: API Login |  |  |  | ST02-T1: API Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T2: UI Login |  |  |  | ST02-T2: UI Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T3: Token Handling & Test |  |  |  | ST02-T3: Token Handling & Test |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task |  |  | ST03-T1: API CRUD Task |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T2: UI CRUD Task |  |  |  | ST03-T2: UI CRUD Task |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T3: Test CRUD | ST03-T3: Test CRUD |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1: API Project |  |  |  | ST04-T1: API Project |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T2: UI Project List |  |  | ST04-T2: UI Project List |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T3: Test Project | ST04-T3: Test Project |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST05 – Bình luận Task | ST05-T1: API Comment |  |  | ST05-T1: API Comment |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T2: UI Comment | ST05-T2: UI Comment |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T3: Test Comment | ST05-T3: Test Comment |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST06 – Gắn tag Task | ST06-T1: API Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T2: UI Tag Selector |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T3: Test Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST07 – Đính kèm File | ST07-T1: API Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T2: UI Upload & Preview |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T3: Test Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

D6

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 – Register (Đăng ký) | ST01-T1: API Register |  |  |  | ST01-T1: API Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T2: UI Register |  |  |  | ST01-T2: UI Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T3: Test Register |  |  |  | ST01-T3: Test Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST02 – Login (Đăng nhập) | ST02-T1: API Login |  |  |  | ST02-T1: API Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T2: UI Login |  |  |  | ST02-T2: UI Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T3: Token Handling & Test |  |  |  | ST02-T3: Token Handling & Test |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task |  |  |  | ST03-T1: API CRUD Task |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T2: UI CRUD Task |  |  |  | ST03-T2: UI CRUD Task |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T3: Test CRUD |  |  |  | ST03-T3: Test CRUD |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1: API Project |  |  |  | ST04-T1: API Project |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T2: UI Project List |  |  |  | ST04-T2: UI Project List |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T3: Test Project |  |  |  | ST04-T3: Test Project |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST05 – Bình luận Task | ST05-T1: API Comment |  |  |  | ST05-T1: API Comment |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T2: UI Comment |  |  | ST05-T2: UI Comment |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T3: Test Comment | ST05-T3: Test Comment |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST06 – Gắn tag Task | ST06-T1: API Tag | ST06-T1: API Tag |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T2: UI Tag Selector | ST06-T2: UI Tag Selector |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T3: Test Tag |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST07 – Đính kèm File | ST07-T1: API Upload File | ST07-T1: API Upload File |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T2: UI Upload & Preview | ST07-T2: UI Upload & Preview |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T3: Test Upload File |  |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

D7

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 – Register (Đăng ký) | ST01-T1: API Register |  |  |  | ST01-T1: API Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T2: UI Register |  |  |  | ST01-T2: UI Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T3: Test Register |  |  |  | ST01-T3: Test Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST02 – Login (Đăng nhập) | ST02-T1: API Login |  |  |  | ST02-T1: API Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T2: UI Login |  |  |  | ST02-T2: UI Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T3: Token Handling & Test |  |  |  | ST02-T3: Token Handling & Test |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task |  |  |  | ST03-T1: API CRUD Task |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T2: UI CRUD Task |  |  |  | ST03-T2: UI CRUD Task |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T3: Test CRUD |  |  |  | ST03-T3: Test CRUD |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1: API Project |  |  |  | ST04-T1: API Project |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T2: UI Project List |  |  |  | ST04-T2: UI Project List |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T3: Test Project |  |  |  | ST04-T3: Test Project |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST05 – Bình luận Task | ST05-T1: API Comment |  |  |  | ST05-T1: API Comment |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T2: UI Comment |  |  |  | ST05-T2: UI Comment |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T3: Test Comment |  |  |  | ST05-T3: Test Comment |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST06 – Gắn tag Task | ST06-T1: API Tag |  |  |  | ST06-T1: API Tag |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T2: UI Tag Selector |  |  |  | ST06-T2: UI Tag Selector |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T3: Test Tag |  |  |  | ST06-T3: Test Tag |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST07 – Đính kèm File | ST07-T1: API Upload File |  |  | ST07-T1: API Upload File |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T2: UI Upload & Preview |  | ST07-T2: UI Upload & Preview |  |  |
|  | ST07-T3: Test Upload File | ST07-T3: Test Upload File |  |  |  |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

D8

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 – Register (Đăng ký) | ST01-T1: API Register |  |  |  | ST01-T1: API Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T2: UI Register |  |  |  | ST01-T2: UI Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST01-T3: Test Register |  |  |  | ST01-T3: Test Register |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST02 – Login (Đăng nhập) | ST02-T1: API Login |  |  |  | ST02-T1: API Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T2: UI Login |  |  |  | ST02-T2: UI Login |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST02-T3: Token Handling & Test |  |  |  | ST02-T3: Token Handling & Test |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST03 – CRUD Task | ST03-T1: API CRUD Task |  |  |  | ST03-T1: API CRUD Task |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T2: UI CRUD Task |  |  |  | ST03-T2: UI CRUD Task |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST03-T3: Test CRUD |  |  |  | ST03-T3: Test CRUD |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST04 – Quản lý dự án | ST04-T1: API Project |  |  |  | ST04-T1: API Project |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T2: UI Project List |  |  |  | ST04-T2: UI Project List |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST04-T3: Test Project |  |  |  | ST04-T3: Test Project |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST05 – Bình luận Task | ST05-T1: API Comment |  |  |  | ST05-T1: API Comment |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T2: UI Comment |  |  |  | ST05-T2: UI Comment |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST05-T3: Test Comment |  |  |  | ST05-T3: Test Comment |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST06 – Gắn tag Task | ST06-T1: API Tag |  |  |  | ST06-T1: API Tag |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T2: UI Tag Selector |  |  |  | ST06-T2: UI Tag Selector |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST06-T3: Test Tag |  |  |  | ST06-T3: Test Tag |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
| ST07 – Đính kèm File | ST07-T1: API Upload File |  |  |  | ST07-T1: API Upload File |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T2: UI Upload & Preview |  |  |  | ST07-T2: UI Upload & Preview |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |
|  | ST07-T3: Test Upload File |  |  |  | ST07-T3: Test Upload File |
|  | Start: D1 – Due: D1 |  |  |  |  |

## 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

### 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | Medium | Form có nhiều trường, dễ nhập sai → cần validate kỹ |
| Story 2 | Low | Phụ thuộc API hoặc server phản hồi chậm |
| Story 3 | High | Ảnh hưởng toàn bộ chức năng task của hệ thống, sai 1 bước là lỗi cả hệ thống task |
| Story 4 | Medium | Có nguy cơ sai mapping dự án – task dẫn đến hiển thị sai |
| Story 5 | High | Chủ yếu thêm và hiển thị bình luận |
| Story 6 | Low | Dễ lỗi định dạng, sai id tag hoặc trùng tag |
| Story 7 | High | Phải xử lý file, validate, đọc file, lưu server. |

### 3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | ❌ |  |  |  | Để sử dụng được hệ thống thì bắt buộc cần phải có chức năng đăng ký tài khoản |
| Story 2 | ❌ |  |  |  | Để cá nhân hóa thì cần đăng nhập |
| Story 3 | ❌ |  |  |  | Tác dụng chính của project |
| Story 4 |  | ❌ |  |  | Cần để quản lý các dự án |
| Story 5 |  |  | ❌ |  | Có thể có để tốt hơn khi cần góp ý |
| Story 6 |  |  | ❌ |  | Có thể để lọc filter dễ hơn |
| Story 7 |  | ❌ |  |  | Cần để import file/ảnh |

## 4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

### 4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

EM04-T1: Tạo danh sách dự án

Mô phỏng:
User vào menu “Dự án” → hệ thống hiển thị danh sách dạng bảng.

EM04-T2: Thêm dự án mới

Mô phỏng:
User nhập tên dự án → Save → thêm 1 row mới vào danh sách.

EM04-T3: Sửa thông tin dự án

Mô phỏng:
User bấm “Edit” trên dự án → popup mở → sửa tên → Save → danh sách cập nhật.

EM04-T4: Xoá dự án

Mô phỏng:
User bấm Delete → popup xác nhận → OK → dòng đó biến mất.

EM04-T5: Hiển thị số lượng task theo dự án

Mô phỏng:
Ở mỗi dự án, hệ thống hiển thị số task dạng:
“Task: 12”
→ số thay đổi ngay sau khi CRUD task.

EM05 – Bình luận

EM05-T1: Tạo ô nhập bình luận

Mô phỏng:
User kéo xuống phần Comment → thấy textbox + nút gửi.

EM05-T2: Hiển thị danh sách bình luận

Mô phỏng:
Hệ thống hiển thị bình luận theo thời gian mới → cũ.
Nếu chưa có → hiển thị “Chưa có bình luận”.

EM05-T3: Lưu bình luận lên server

Mô phỏng:
User nhập text → bấm Gửi → loading… → bình luận xuất hiện ngay trong danh sách.

EM05-T4: Xử lý thời gian hiển thị “time ago”

Mô phỏng:
Server trả timestamp → UI hiển thị:

- “Vừa xong”

- “5 phút trước”

- “1 giờ trước”
→ Tự cập nhật theo thời gian.

EM06 – Tag

EM06-T1: Tạo phần chọn tag

Mô phỏng:
User bấm vào icon tag → dropdown mở ra → chọn màu & tên tag.

EM06-T2: Cập nhật tag của task

Mô phỏng:
User chọn tag → hệ thống gắn tag vào task → màu tag hiển thị ngay trên item.

EM06-T3: Hiển thị tag sau khi cập nhật

Mô phỏng:
Danh sách refresh → task hiển thị tag dạng nhãn màu ở góc phải.

EM07 – Upload file

EM07-T1: Tạo UI upload file

Mô phỏng:
User thấy khung upload: “Kéo thả hoặc chọn file”.

EM07-T2: Kiểm tra định dạng file

Mô phỏng:
User chọn file .exe → hệ thống báo: “Định dạng không hợp lệ”.
Chỉ cho phép: pdf, png, jpg,…

EM07-T3: Kiểm tra dung lượng file

Mô phỏng:
Nếu file > 10MB → báo lỗi “File quá nặng”.

EM07-T4: Hiển thị preview file

Mô phỏng:
Nếu file hình → hiển thị ảnh thu nhỏ.
Nếu file PDF → hiển thị icon + tên file.

EM07-T5: Upload file lên server

Mô phỏng:
User bấm Upload → thanh tiến trình chạy → 100% → file xuất hiện trong danh sách đính kèm.

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

### 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Tạo Project | Tên project hợp lệ: “Project A” | Nhấn Create | Project được lưu và xuất hiện trong danh sách dự án |
| TC02 – Tạo Project (rỗng) | Tên project = “” | Nhấn Create | Hiển thị lỗi: “Tên project không được để trống” |
| TC03 – Xem danh sách Task | Project ID = 1 | Truy cập trang Task List | Hiển thị đầy đủ các task + phân trang |
| TC04 – Cập nhật trạng thái | Task ID=5, user được assign | Chuyển Todo → In Progress | Trạng thái task cập nhật và hiển thị đúng trên Kanban |
| TC05 – Cập nhật trạng thái sai quyền | Task ID=5, user không được assign | Thử đổi trạng thái | Cảnh báo lỗi: “Bạn không có quyền thay đổi trạng thái” |
| TC06 – Thêm comment | “Comment test" | Nhấn Add Comment | Comment hiển thị đúng timestamp và user |

### 4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Không thể đăng ký tài khoản: Nhập email hợp lệ nhưng hệ thống báo “Email không đúng định dạng” | Trung bình | Kiểm tra logic validate email ở frontend, regexAPI, regex email | Lỗi đã được sừa |
| B02 | Khi tạo task mới, nhấn “Save” nhưng không thấy task xuất hiện trong danh sách. | Cao | Check API, kiểm tra có reload lại xem có không | Lỗi đã được sửa |
| B03 | Không thể upload file (PDF/ảnh) vào task, báo lỗi 500 | Cao | Kiểm tra kích thước file & cấu hình backend Kiểm tra đường dẫn lưu file | Lỗi đã được sửa |

## 5. Tiến độ Sprint

### 5.1 Burndown Chart

### 5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log 1 | Ngày đầu tiên làm nên chưa có việc | Hoàn thành mọi task ở trong Story đăng ký, đăng nhập, quản lý dự án | Không có |
| Log 2 | Hoàn thành mọi task ở trong Story đăng ký, đăng nhập | Kiểm thử task đăng ký, đăng nhập, làm phần thêm sửa xóa task | Không có |
| Log 3 | Hoàn thành mọi task ở trong Story đăng nhập | Hoàn thành task thêm, sửa trong dự án, làm qiản lý dự án | Không có |
| Log 4 | Hoàn thành task thêm, sửa trong dự án, làm quản lý dự án | Kim thử task xóa, đăng ký, đăng nhập, làm task quản lý | Gặp bug khi kiểm thử tạo lại có xác xuất random id khi tạo acc |
| Log 5 | Kim thử task xóa, đăng ký, đăng nhập, làm task quản lý | Kiểm thử task kiểm thử dự án, làm bình luận task | Không có |
| Log 6 | Sửa lại, kiểm thử lại đăng ý, đăng nhập, thêm, sửa, xóa | Kiểm thử bình luận task, làm tag, upload | Upload bị lỗi |
| Log 7 | Kiểm thử bình luận task, làm tag, upload | Hoàn thành upload | Không |
| Log 8 | Hoàn thành upload | Kiểm thử lại toàn bộ hệ thống; Đúc kết kinh nghiệm và bài học; Bàn giao sản phẩm | Không |

## 6. Sprint Review

### 6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tạo Project - Xem danh sách Task - Cập nhật trạng thái Task -Thêm comment -Thêm tag -Có thể upload file - Gần hoàn thành Sprint Report | - UI/UX đầy đủ và đã test - API danh sách task chạy đúng - Trạng thái task đồng bộ Kanban - Comment hoạt động, lưu DB đúng - Burndown biểu diễn gần chính xác | -Fix lỗi add radom id | – Ngày 4,6 tiến độ chậm do bug |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

## 7. Sprint Retrospective

### 7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Team phối hợp tốt, giao tiếp rõ ràng mỗi buổi Daily Scrum. Phần lớn các User Stories hoàn thành theo đúng dự kiến. Burndown Chart phản ánh tiến độ rõ ràng, giúp team điều chỉnh kịp thời. Khi phát sinh bug, team xử lý nhanh và hỗ trợ nhau tốt. | Một số thành viên update trạng thái task trên Kanban không kịp thời → gây lệch tiến độ trong theo dõi. Sprint phát sinh 1 lỗi logic khá nghiêm trọng, ảnh hưởng báo cáo. Một số task không estimate chính xác → dẫn đến thiếu thời gian ở ngày cuối. | Sprint còn 1 task chưa hoàn thành vào ngày 7. Chưa có tài liệu test chi tiết → khó tái hiện lỗi hơn. Việc chia nhỏ user story thành task chưa tối ưu, một số task vẫn quá lớn |

### 7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Cập nhật Kanban thường xuyên hơn

Quy định rõ: mỗi thành viên phải update task ngay khi bắt đầu và kết thúc công việc.

- Estimate kỹ hơn với Planning Poker

Thảo luận sâu hơn trước khi chốt Story Point để tránh thiếu thời gian.

- Bổ sung tài liệu Test Case đầy đủ

Ghi rõ Input – Steps – Expected Result để tiết kiệm thời gian fix bug.

- Chia nhỏ task hợp lý

Không để task kéo dài quá 1 ngày → giúp sprint ổn định hơn.

- Họp review ngắn sau mỗi ngày

Nhằm phát hiện sớm vấn đề thay vì để dồn vào ngày cuối.

### 7.3 Bài học kinh nghiệm

Luôn cập nhật trạng thái công việc kịp thời để Scrum Master theo dõi chính xác.

Chất lượng task nhỏ giúp tiến độ ổn định hơn so với task quá lớn.

Nên kiểm thử ngay sau mỗi lần hoàn thành chức năng để giảm tích bug.

Phối hợp giữa dev – tester cần chặt chẽ hơn để giảm lỗi logic nghiệp vụ.

Tránh để ngày cuối quá tải → cần duy trì tốc độ đều từ ngày 1 đến ngày 7.